目  录

采 购 公 告	2

第一章	投标人须知	4

前  附  表	4

一、总  则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	8

五、开  标	8

六、评  标	9

七、定标	11

八、授予合同及其它	11

第三章  投标文件格式	15

附件一：诚信投标承诺书	15

附件二：工程投标承诺书	16

附件三：项目负责人简历表	17

附件四：本工程项目部技术经济管理人员一览表	18

附件五：本工程机械设备一览表	19

附件六：法定代表人授权书	20

附件七：投标文件封面格式（格式仅供参考）	21

附件八：投标文件袋封面格式（格式仅供参考）	22

附：工程预算书

# 采 购 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，临海市政府采购中心受临海市卫生局委托，就河头镇文溪卫生所等单位综合楼建设及维修工程进行公开招标，现欢迎符合相关条件的单位参加投标。

| 项目名称 | 临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 临采招2010-（GK）044 |
| 采购人 | 临海市卫生局 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 项目概况 | 一标段：河头镇文溪卫生所门诊综合楼建设，预算价：402376元。 二标段：杜桥镇西洋卫生所维修工程， 预算价：241371元。 三标段：小芝镇车口卫生所维修工程， 预算价：159999元。 四标段：白水洋镇双港卫生所维修工程， 预算价：114772元。 |
| 投标人资格 | 投标企业资质：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上； 项目负责人资质：建筑工程建造师二级及以上或取得建筑施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）。 本次投标允许投标企业连投连中，但中标后每个标段不能是同一个建造师或B类证书人员。 |
| 报名 | 报名时间 | 2010年5月25日—2010年6月2日，上午8:00-11:30， 下午2:30-5:00 (双休日及法定节假日除外)。 |
|  | 报名地点 | 临海市人民政府办事大厅三楼政府采购窗口 |
|  | 报名所需资料 | 承包商报名书（见相关下载）、介绍信、营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证、企业安全经理的任命书、A类证书、项目负责人的建造师证或B类证书。以上证件均需提供原件及复印件加盖公章。 |
| 招标文件 | 发售时间 | 2010年5月25日—2010年6月2日，上午8:00-11:30， 下午2:30-5:00(双休日及法定节假日除外)。 |
|  | 发售地点 | 临海市人民政府办事大厅三楼政府采购窗口 |
|  | 售价 | 200元/本（售后不退） |
| 投标保证金 | 缴纳金额 | 一标段4000元；二标段2000元；三、四标段各1000元。 |
|  | 缴纳时间 | 2010年6月11日16：00前交纳并到帐 |
|  | 开户行及账号 | 开户行：临海市工商银行，开户名：临海市招投标中心； 账号：1207021109200112818；财务咨询电话：0576-85280673。 |
| 投标文件提 交及开标 | 提交截止及 开标时间 | 2010年6月15日9：00正 |
|  | 提交及开标地点 | 临海市人民政府办事大厅三楼（3）号会议室 |
| 采购联系事项 | 项目负责人 | 叶先生 |
|  | 联系电话 | 0576-85280087 |
|  | 报名联系人 | 王女士、崔女士 |
|  | 电话及传真号码 | 0576-85280675 |
| 业务监管及投诉受理单位 | 集中采购机构 | 临海市政府采购中心 0576-85280672 |
|  | 监督管理部门 | 临海市政府采购办 0576-85188034 |

# 第一章 投标人须知

## 前  附  表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程 综合 说明 | 工程名称：临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程 工程地点：各卫生所所在地 承包方式：包工包料 质量标准：合格 工期： 一标段：75天；二、三、四标段55天。 工程造价：一标段：402376元；二标段：241371元；三标段：159999；四标段：114772元. |
| 2 | 工程资金来源：财政拨款 |
| 3 | 投标企业资质：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上； 项目负责人资质：建筑工程建造师二级及以上或取得建筑施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）。 |
| 4 | 投标保证金：一标段4000元，二标段2000元，三、四标段各1000元。交付时间：在2010年6月11 日16：00前交纳并到帐；收款人户名：临海市招投标中心；开户行：临海市工行；账号：1207021109200112818 |
| 5 | 招标方式：公开招标 |
| 6 | 有效投标报价浮动幅度： 工程造价的85%～93% |
| 7 | 履约保证金数额为：按中标价的10% (人民币) 收款人户名：临海市招投标中心；开户行：临海市工行；账号：1207021109200112818 |
| 8 | 评标办法：单因素评标法 |
| 9 | 投标有效期：90日历天（自投标截止日起计算） |
| 10 | 投标文件份数：一式三份，正本1份 、 副本2份 |
| 11 | 开标及提交截止时间：2010年6月15 日9：00正 开标及提交地点：临海市人民政府办事大厅三楼（3）号会议室 电话：0576-85280675 |
| 12 | 招标答疑：在2010年6月6日16：00前，投标人把所需答疑的问题以书面或传真的形式（盖单位公章）提交至集中采购机构。 |
| 13 | 电子信箱：lhzb.gov.cn@163.com |

## 一、总  则

（一）工程说明

本项目工程说明详见前附表、工程设计说明。

（二）项目概况：临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程，工程造价：一标段：402376元；二标段：241371元；三标段：159999元；四标段：114772元。

（三）资金来源：政府拨款。

（四）投标资格

1、“采购人”系指临海市卫生局。

2、“集中采购机构”系指受采购人委托招标的临海市政府采购中心。

3、“招标人”系指组织本次招标的集中采购机构和采购人。

4、“投标人”系指向招标人提交投标文件的施工单位。

（五）投标资格

1、投标人与项目负责人资格要求详见本招标文件采购公告或前附表。

2、项目负责人承接项目应符合《注册建造师执业管理办法（试行）》要求。如项目负责人曾在其他项目中任职，需办理变更手续才能满足招标文件要求，变更证明材料应在本项目投标截止时间前1天提交集中采购机构，经集中采购机构认可后有效。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。若中标，则失去中标资格。

3、参加本工程投标的项目负责人和报名时所提供的要一致，擅自变更将被取消投标资格。

（六）投标费用

招标文件每份售价200元，售后不退。没有购买招标文件的投标人，其投标文件将被拒绝。

投标人应自行承担编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件组成

招标文件由总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于前附表规定时间内以书面要求招标人作出书面解释、澄清；逾期不得再对招标文件的条款提出疑问，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素的,责任由投标人自负。招标人将答疑的内容以书面形式告知所有已报名的投标人。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

2、为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可视情推迟投标文件提交截止时间和开标时间，并将此变更通知所有投标人。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）有关说明

见装修工程预算书－编制说明。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

附件一：诚信投标承诺书；

附件二：投标承诺书；

附件三：项目负责人简历表；

附件四：技术经济管理人员；

附件五：本工程机械设备一览表；

（二）投标文件格式

1、投标人应按照招标文件中所提出的格式要求编制。

2、本次投标文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按招标文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。

5、投标文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、投标文件由于字迹模糊或表达不清而引起的后果由投标人自负。

7、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（三）投标报价组成

投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括直接工程装修费、施工组织措施费、综合费用、配合费按1.5%计取、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

（四）投标报价要求

1、预算书编制依据

见本项目装修工程预算书—编制依据。

2、投标人在组价过程中，计算结果取小数点后二位，第三位四舍五入。

3、投标文件中以文字表示的数额与以数字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

（五）报价方式

报价方式采用明标暗投的方式进行报价。

（六）投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数提交投标文件，投标文件的封面格式依照附件七，并在封面上注明“正本或副本”、“投标人”、“法定代表人”等字样。

2、投标文件均要求由投标人的法定代表人亲自签署或印鉴，并加盖法人单位公章，未按规定签署或签署不完整者视为无效标。

3、当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正、副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

（七）投标文件的密封与标志

1、投标人应将装订好的投标文件分别包装，投标文件正本和副本共同密封一个包装袋，投标文件的文件袋外贴附件八，并在封面上注明“投标人”。

2、投标文件密封处须加盖投标人公章、法定代表人印鉴或签字。

（七）投标保证金

1、对于未能按招标文件要求缴纳投标保证金的，将其视为不响应招标文件而被拒绝；

2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还, 中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（凭合同向临海市招投标中心退还）。

（八）如投标人有下列情况，投标保证金将不予退回。

1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2、中标人未能在规定期限内缴纳履约保证金或签署合同协议；

3、投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

4、投标人在投标期间内有违反有关政府采购法律法规的行为。

（九）投标文件的有效期

▲1、自投标文件提交截止之日起90天内有效，有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（十）现场勘察

1、投标人应对工程施工的现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料和数据，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担；

2、采购人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人参考的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

## 四、投标文件的提交

▲（一）投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：“采购公告”规定的时间内。未准时提交的投标文件将被拒绝，并自动取消投标资格。

2、投标文件提交地点：临海市人民政府办事大厅三楼（3）号会议室。

3、招标人如因故推迟投标文件提交截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，双方的权利和义务将受到新截止时间的约束。

（二）投标文件的补充、修改或撤回

1、投标人在提交投标文件后如必须补充、修改或撤回投标文件的，必须在提交投标文件截止时间以前将书面的投标补充、修改文件或撤标通知送达集中采购机构。

2、投标文件修改后必须密封，在密封袋上写明“项目名称、项目编号、投标人名称、投递人姓名、日期、”并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

3、投标人以传真或电报形式通知集中采购机构撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

▲（三）发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

1、应交未交投标保证金的；

2、以电讯、邮寄形式提交的；

3、逾期送达的或者未送达指定地点的。

## 五、开  标

（一）开标

1、开标会在“采购公告”规定的时间和地点进行。

2、开标会由集中采购机构工作人员主持、唱标、记录，相关部门到场监督。

3、开标时，由投标人相互检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人必须参加开标会议，并携带身份证明、建造师注册证书、法人委托书等原件。若不是法定代表人参加开标的还须持《法定代表人授权书》及身份证明（格式可参照“附件六”）。身份证明的有效证件为：身份证、驾驶证、户口簿或护照。参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。项目负责人因特殊原因无法到场的，须出具经采购人盖章同意的书面证明。未符合上述要求将被取消投标资格。

5、投标文件拆封、唱读前，投标人代表可书面提出开标会是否有应当回避的人员。

6、开标顺序：先开第一标段，再开第二标段（各个标段下浮率、权数各自抽签）。

7、投标人均可参加每一个标段的投标，且可连投连中（中标后每个标段不能同一个建造师或三类人员）。

8、集中采购机构将对资格和身份验证合格的投标人的投标文件当众拆封。

9、唱标结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认。如发现与投标文件不一致时，应当场提出，否则视为默许。

## 六、评  标

（一）评标

临海市政府采购办公室将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》规定组建评标委员会，评标工作由评标委员会负责。（评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二）。

（二）投标文件的符合性

1、评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实际性上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期等承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

（三）投标文件的澄清

1、评标委员会可以以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质性上响应招标文件要求，但在个别地方存在露项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节对错误的修正规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修正不在此列。

2、评审过程中，评标委员会可以以书面形式通知投标人，投标人应按要求就投标文件中的内容进行答辩。

（四）评标过程的保密

1、开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（五）评标办法

本工程评标采用单因素评标法。单因素评标法即根据工程质量、工期及工程总报价等内容，通过对投标承诺书等评定，确定中标候选人的方法。

各评定项目的评审标准及方法：

1、工程总报价

有效标范围：投标人总报价在前附表规定的浮动范围之间为有效标，否则为废标。

控制总造价=工程造价*N%

N =电脑在浮动幅度内抽签平均值（保留二位小数）

（电脑在浮动幅度内抽取3个数值）。

按“控制总造价”和投标人的有效报价的平均值加权平均后得出评标标底价。

评标标底价=控制总造价*M%+投标人有效报价平均值*（1-M%）

M 取50～70间整数，该值在开标时抽签确定。

2、工期

工期以前附表规定的时间为依据，投标人自报工期高于前附表规定的工期为无效标。

3、工程质量

投标人填报工程质量等级低于前附表规定的工程质量等级为无效标。

4、中标候选人的确定

投标人有效报价最接近评标标底价者为第一中标候选人，次接近者为第二中标候选人，如有两家企业报价与评标标底价差值的绝对值相同，都最接近评标标底价时，报价低的排名在前，如有两家及以上企业报价完全相同，都最接近评标标底价时，则以抽签方式在上述企业中确定第一、第二中标候选人。

5、预中标公示

根据评标报告推荐的中标候选人名单，在“采购公告”发布的媒体上公布中标候选人，公示时间为3个工作日。

## 七、定标

（一）定标由采购人负责。定标应从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

（二）定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力因素提出不能履行合同，或未能在中标通知书规定的期限内提交履约保证金的，经临海市政府采购办公室同意，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。该中标人的投标报价即为中标价。如果排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

## 八、授予合同及其它

（一）合同签订

1、根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件、中标通知书，各标段卫生所分别与中标人在规定的时间内签订施工合同。

2、中标人中标后不签订施工合同的，投标保证金不予退回。

（二）中标通知

采购人确定中标人后，集中采购机构向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同组成的一个部分。

（三）履约担保

1、中标人应按中标通知书规定向临海市招投标中心缴纳履约保证金，如中标人不按上述规定执行，集中采购机构将有充分理由废除授标，投标保证金不予退回；

2、中标人中标后不签订施工合同的，投标保证金不予退回。

（四）廉政合同

采购人与中标人按临纪〔2001〕27号文件规定签订廉政合同。

第二章   合同部分

合同协议条款将由采购人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。涉及投标人的主要条款，投标人应在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

（一）施工组织设计

乙方须在收到施工图纸7天内做好施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在3天内提供修正的施工组织设计，甲方代表应在3天内批复。

（二）工程开工

乙方中标后7天内必须进场，工程具体开工日期以甲方核实签证的开工报告为准。乙方收到开工通知后，在3天内开工。

（三）工程工期

合同工期以乙方的承诺工期为准。此工期指甲方核实签证的开工报告之日起至乙方完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出竣工验收报告，甲方核实签字之日止。如竣工验收达不到合格等级需返修的，则返修工期计入总工期。

（四）工期顺延

对以下原因造成竣工日期推迟，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延：

1、重大设计变更影响乙方连续施工有因此工程量增的；

2、因人力不可抗拒的自然灾害而影响乙方施工的；

3、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的。

（五）工期奖罚

乙方如提前完工，全额退还工期保证金。如由于乙方原因而造成工期延误，则按500元/天扣除，超过一周，工期履约保证金不予退回。

二、质量与验收

（一）质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，施工过程中应接受甲方工程监理对质量与安全的管理，并符合其质量标准。

（二）质量等级

乙方承诺书的质量等级为本工程的合同约定条件。

如工程验收达到合同规定的质量要求，全额返还质量保证金；如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，质量保证金不予退回，并处以工程结算总造价5%的罚款。

三、安全文明施工

乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，责任全部由乙方承担。

四、人员设备

乙方承诺的项目部技术、经营管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，三类人员的到位率不低于80%，班组长及特殊工种作业人员必须为本企业正式员工（并持有上岗证等必备证件），机械设备按施工组织设计中网络计划及实际进度及时到位，若其中某项不能兑现，则全额没收人员设备承诺保证金。三类人员、技术负责和三大员不能按承诺兑现，甲方有权中止合同，由此造成的损失均由乙方负责。

乙方应严格依法经营，严禁将工程转包，发现私自转包或挂靠经营现象，则所有履约保证金不予退回，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

五、合同价款支付

合同签订之后付合同总价款的10%工程备料款，全部工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%；结算审计后付至审计决算总金额的95%，余下5%作为工程质量保证金，保证期为一年，满后付清（保证金不计息）。

六、材料和设备供应

（一）本工程所需建筑材料原则上由乙方组织采购，但需经甲方同意后方可使用。

（二）所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求，否则，因此产生的后果均由乙方负责。

（三）列为暂定价的材料，采购前其价格、产地、规格等必须先征得甲方同意，方可采购。

七、履约保证金

本工程履约保证金按中标价的10%，其中质量保证金为总履约保证金的50%，工期保证金为总履约保证金的30%，人员设备、安全文明施工保证金为总履约保证金的20%。履约保证金在接到中标通知后，在规定时间内汇入临海市招投标中心账户，开户行：临海市工行，账号：1207021109200112818。人员设备、安全文明施工承诺保证金待承诺兑现、工程竣工后10天内结清。工期承诺保证金待承诺兑现、工程竣工后10天内结清。质量承诺保证金待工程获得证书后10天内结清。如乙方在施工过程中违背招标文件、合同规定的，甲方有权没收相应款项的承诺保证金。

八、工程结算

本工程以竣工结算为依据，主要材料实行市场动态管理，暂定材料结算时以甲方签证为准结算。由于设计变更而引起工程量增减或甲方签证的施工纯技术联系单的工程量，在结算时，按规定计算，但按承诺下浮结算。当工程量变更超过10%时需报临海市政府采购办批准方可进行。

由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由乙方自负。

工程结算须由有资质的审价单位审价，并无条件接受有关部门监督。

九、工程保修

工程保修按有关规定执行。

十、争  议

（一）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地的仲裁机构申请调解或仲裁，或向当地有管辖权的所在地人民法院起诉。

（二）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉人承担。

（三）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二〇一〇年 月 日

# 第三章  投标文件格式

## 附件一：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程（临采招2010-（GK）044）。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法。

三、不与其他人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害中标人或其他采购人的合法权益；

四、不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；若给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：                  法定代表人（盖章或签字）：

二○一○年   月   日

## 附件二：工程投标承诺书

临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程投标承诺书

临海市政府采购中心：

一、根据已收到的临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程（临采招2010-（GK）044）招标的招标文件，按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后, 在不下浮安全投入经费的前提下，我方愿以总报价为人民币：

佰　　拾　 　万　 　仟　 　佰　 　拾　 　元整

（小写￥：                 　  　　　）

承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

（一）工期：　　　 天（日历天）；

（二）工程质量等级　　　   　　；

（三）人员及设备按施工组织设计部署及时到位。

三、如果我方中标，将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：                    法定代表人（盖章或签字）：

二〇一〇年 月 日

## 附件三：项目负责人简历表

项目负责人简历表

项目名称：临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程

项目编号：临采招2010-（GK）044

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 专 业 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目 负责人年限 |  |
| 简 历 |  |

投标人（盖章）：                    法定代表人（盖章或签字）：

二○一○年  月  日

## 附件四：本工程项目部技术经济管理人员一览表

本工程项目部技术经济管理

人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 务 | 职 称 | 本岗 工龄 | 岗位证书号码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全员 |  |  |  |  |

项目名称：临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程

项目编号：临采招2010-（GK）044

上述四位人员为必填，否则将取消投标资格。

投标人（盖章）：                 法定代表人（盖章或签字）：

二○一○年    月    日

## 附件五：本工程机械设备一览表

本工程机械设备一览表

项目名称：临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程

项目编号：临采招2010-（GK）044

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 设备能力 | 进场时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：                  法定代表人（盖章或签字）：

二○一○年   月   日

## 附件六：法定代表人授权书

法定代表人授权书

临海市政府采购中心：

（投标人全称）  法定代表人	       （法定代表人姓名 ） 授权             （托代理人姓名）为我的全权代表，参加贵单位组织的临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程（临采招2010-（GK）044 ）的投标活动，全权处理投标活动过程中的一切事宜。

法定代表人（盖章或签字）：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

委托代理人姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件七：投标文件封面格式（格式仅供参考）

投 标 文 件

（ ）标段

注明：正本或副本

项目名称：临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程

项目编号：临采招2010-（GK）044

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

二○一○年     月   日

## 附件八：投标文件袋封面格式（格式仅供参考）

文件袋封面格式

临海市卫生局下属卫生所综合楼建设及维修工程 内容：投标文件 （ ）标段 项目编号： 临采招2010-（GK）044 投 标 人： （在开标前不得启封） 提交地点：临海市人民政府办事大厅三楼（3）号会议室