仙居县卫生数据中心建设日程安排表

| 日期 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 9-10月 | 方案论证、招投标准备 | 卫生局 |
| 11月 | 签订软硬件供货协议 硬件采购、安装调试（服务器、防火墙、交换机、UPS、存储） | 各供应商 卫生局 |
| 12月 | 电子健康档案数据迁移升级 12月10日前 | 万鼎公司 |
|  | 数据中心软件安装部署（云计算、虚拟机、操作系统、数据库、中间件） 12月15日前 | 系统集成商 万鼎公司 |
|  | 各医院软件接口开发调试、数据匹配（门诊诊疗数据传输） 12月25日前 | 各医院 软件开发商 万鼎公司 |
| 1月 | 各医院软件接口调试（检验、体检、电子病历数据传输）1月15日前完成 | 各医院 软件开发商 万鼎公司 |