## 宿迁市公共卫生服务中心工程勘察项目竞争性谈判公告

经宿迁市财政局政府采购处同意，宿迁市公共卫生服务中心工程勘察项目进行竞争性谈判，欢迎符合相关条件的供应商报名。

宿迁市卫生局的宿迁市公共卫生服务中心工程勘察项目现邀请贵单位参加投标，具体如下：

1．项目概况与招标范围

1.1工程地点：东至人民大道、西至妇产医院和儿童医院新址、南至新苑小区北墙、北至待建的市体健康复保健中心南界。

1.2工程规模：占地面积约23亩，总建筑面积约23000万平方米，计划总投资约20000万元。

1.3工    期：合同签订后20日提交提交满足施工图设计深度的工程地质和水文地质勘察报告文件。

1.4质量要求：根据现行标准、规范、规程中的勘察阶段各有关条文要求的工作深度进行勘查工作，提供满足施工图设计深度的工程地质和水文地质勘察报告文件。

1.5本次招标工程共分1个标段。招标内容如下：规划红线范围内所有建筑工程的勘察。

2．评标方法：经评审最低投标价法。

3．申请人资格要求

3.1申请人资质类别和等级：具有独立法人资格，具有工程勘察专业类岩土工程甲级或工程勘察综合类资质；

3.2拟选派项目负责人资质等级：具备工程勘察相关专业高级技术职称或注册岩土工程师执业资格；

3.3本项目不接受联合体投标，中标后不得转包、分包；

3.4符合法律、法规规定的其他条件。

4.投标文件的组成、密封标记以及投标文件的递交时间等

4.1投标文件的组成

4.1.1商务部分主要包括下列内容：

4.1.1.1投标函及投标函附录

4.1.1.2法定代表人身份证明书；

4.1.1.3授权委托书；

4.1.1.4勘察项目负责人委任书；

4.1.1.5资格审查资料（包括企业营业执照、企业资质证书、项目负责人职称证书或注册执业证书等复印件）；

4.1.1.6投标人认为有必要提供的其它内容。

4.1.2技术部分主要包括下列内容：

4.1.2.1工程勘察投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进退场计划；

4.1.2.2确保工程勘察质量的技术组织措施；

4.1.2.3确保安全、文明作业的技术组织措施；

4.1.2.4确保工期的技术组织措施；

4.1.2.5有必要说明的其它内容。

4.1.3服务承诺。包括工程勘察期间、工程施工及工程竣工验收期间等各个阶段的服务承诺。

4.2投标文件的份数、密封和标记

4.2.1投标文件封面、投标函、授权委托书等均应加盖投标人公章，并由委托代理人签章。

4.2.2投标人应分别将投标文件的正本一份、副本一份分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”。

4.2.3投标文件的密封袋上均应写明招标人名称、项目名称和投标人的名称。

4.2.4所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人公章。

4.2.5未按要求封装或迟到的投标文件将被拒绝接收。

4.3投标文件递交截止时间及地点

4.3.1投标文件递交截止时间：2014年 02 月 17日 17时30 分

4.3.2投标文件递交地点：宿迁市卫生局511房间

5.投标报价

5.1本招标项目采用固定总价报价，投标人所报勘察费均包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、大型机械出场费、勘察论证费、资料增加成本费、风险费、政策性文件规定费用、等所有费用。

5.2投标人应充分考虑项目施行期间各类风险系数计入总报价，该报价应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标项目范围的全部，不得以任何理由予以重复。中标价格一经确定，除合同特殊约定外今后不作调整。

5.3招标人设定本项目投标人投标报价最高限价为    元整，招标人不接受高于该最高投标限价的投标报价。

6．联系方式

招标人名称：宿迁市卫生局

联系人：张欣欣

电话：0527-84389078

附件

投标文件部分格式

投 标 函

致      （招标人名称）    ：

1、根据你方的      （招标工程名称）    项目勘察招标文件，包括招标文件的书面补充纪要（如有时）及有关附件，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按投标单价（人民币（大写）       元）的投标报价承包上述工程的地质勘探任务。

2、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3、如果我方中标，我方保证在合同签订后   日提交提交满足施工图设计深度的工程地质和水文地质勘察报告文件。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。同时，我方保证勘察质量根据现行标准、规范、规程中的勘察阶段各有关条文要求的工作深度进行勘查工作，提供满足施工图设计深度的工程地质和水文地质勘察报告文件。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明确及误解的权力。

5、如果我方中标，我方将按照投标函附录承诺的方式和金额提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方金额为人民币      元的投标保证金已经按招标文件的要求递交。

投 标 人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

投 标 附 录

| 序号 | 项目内容 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保金额 | 合同价款的5% |  |
| 2 | 勘察准备时间 | 签订合同后3天 |  |
| 3 | 延误勘察周期赔偿标准 | 人民币5000元/天 |  |
| 4 | 延误勘察周期赔偿限额 | 合同价款的30％ |  |
| 5 | 未达到承诺的勘察质量标准违约金限额 | 实际损失额的100％ |  |
| 6 | 未履行承诺的主要勘察人员现场服务到位率违约金金额 | 合同价款的10％ |  |
| 7 | 是否同意招标文件的其它内容 | 同意 |  |
| 8 | 是否同意合同协议条款 | 同意 |  |

注：1、本表须对应投标文件提供的内容填报；

2、本表中的每一栏目均必须填报，否则视为实质上不响应招标文件要求，不予评审。

投 标 人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

法定代表人身份证明书

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com