开县卫生局文件

开卫基妇〔2014〕6号

开县卫生局

关于开展2014年度自然村卫生室建设

项目工作的通知

各乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心：

2013年我县顺利完成了15个自然村卫生室建设项目工作任务，2014年我县将进一步按照《重庆市“撤并村”卫生室建设实施方案》（渝卫〔2013〕97号）和《重庆市卫生和计划生育委员会关于切实做好2014年度重点民生实事“撤并村”卫生室建设工作的通知》（渝卫〔2014〕42号）文件要求，继续推进该项民生实事项目工作，现将有关事项通知如下：

- 2014年度项目任务

1、数量指标 经过与各乡镇卫生院联系沟通，并经局长办公会研究确定了2014年度自然村卫生室建设任务分配指标，全县共50个（任务分配表附后）。

2、时间要求 所有项目建设任务要求于2014年4月25日前启动，11月30日前完成，卫生局和财政局于2014年12月上旬组织验收。

二、2014年度项目考核与管理

2014年各项目实施单位要继续按照《开县卫生局关于开展自然村卫生室建设项目工作的通知》（开卫基妇〔2013〕28号）文件要求实施项目工作，坚持按照规定的项目内容、项目责任、项目管理和项目纪律执行，并进一步加强对该项目工作的考核，保证三个考核指标100%的落实（建成后村卫生室投入使用率100%并且使用年限在5年以上、三室分开率100%、统一标识率100%）。

三、注意事项

1、请各项目实施单位确定一名自然村卫生室建设项目日常工作联络人，填写上报有关信息，见附件。

2、请各单位务必于项目工作启动后每月5日上报建设进展情况，进展月报情况可通过电话、传真、电子邮件、QQ信息等方式报送；项目工作全面完成后应报送对比图片资料。联系人，谭传平；联系电话：85920171

开县卫生局

2014年4月5日

附件1

2014年度自然村卫生室建设任务分配表

| 序号 | 乡镇/街道 | 自然村卫生室名 | 设置地点 | 服务人口 | 规划任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉丰街道 | 力元村卫生室 | 川心村2组 | 980 | 2014 |
| 2 | 南雅镇 | 石安村卫生室 | 双和村5组 | 1339 | 2014 |
| 3 | 南雅镇 | 新民村卫生室 | 民安村7组 | 1454 | 2014 |
| 4 | 南雅镇 | 民主村卫生室 | 民安村1组 | 1678 | 2014 |
| 5 | 南雅镇 | 金铜村卫生室 | 蛮洞村2组 | 1145 | 2014 |
| 6 | 南雅镇 | 龙门村卫生室 | 南雅村10组 | 2116 | 2014 |
| 7 | 南雅镇 | 马桥村卫生室 | 南雅村2组 | 2035 | 2014 |
| 8 | 南雅镇 | 三角村卫生室 | 书香村2组 | 865 | 2014 |
| 9 | 南雅镇 | 印合村卫生室 | 天津村10组 | 1635 | 2014 |
| 10 | 南雅镇 | 云乐村卫生室 | 乌龙村4组 | 1437 | 2014 |
| 11 | 南雅镇 | 香炉村卫生室 | 新全村1组 | 1246 | 2014 |
| 12 | 南雅镇 | 天龙村卫生室 | 新全村8组 | 1453 | 2014 |
| 13 | 铁桥镇 | 铁桥村卫生室 | 铁桥村2组 | 2687 | 2014 |
| 14 | 铁桥镇 | 西湾村卫生室 | 金沙村7组 | 981 | 2014 |
| 15 | 铁桥镇 | 泉水村卫生室 | 龙王桥村8组 | 1447 | 2014 |
| 16 | 铁桥镇 | 复明村卫生室 | 灵通村8组 | 1912 | 2014 |
| 17 | 铁桥镇 | 碧绿村卫生室 | 张家坪村4组 | 1311 | 2014 |
| 18 | 巫山镇 | 永丰村卫生室 | 清明村5组 | 1248 | 2014 |
| 19 | 巫山镇 | 中皇村卫生室 | 清明村13组 | 1326 | 2014 |
| 20 | 巫山镇 | 新沙村卫生室 | 新沙村5组 | 1137 | 2014 |
| 21 | 巫山镇 | 南中村卫生室 | 水口村2组 | 840 | 2014 |
| 22 | 巫山镇 | 水口村卫生室 | 水口村8组 | 1208 | 2014 |
| 23 | 巫山镇 | 上皇村卫生室 | 高岩村2组 | 811 | 2014 |
| 24 | 巫山镇 | 河龙村卫生室 | 河龙村4组 | 1331 | 2014 |
| 25 | 巫山镇 | 太安村卫生室 | 太和村1组 | 1143 | 2014 |
| 26 | 巫山镇 | 冠宝村卫生室 | 冠宝村1组 | 1205 | 2014 |
| 27 | 义和镇 | 古乐村卫生室 | 相辞村3组 | 2300 | 2014 |
| 28 | 义和镇 | 太和村卫生室 | 仁和村14组 | 2100 | 2014 |
| 29 | 义和镇 | 天顺村卫生室 | 农兴村6组 | 1880 | 2014 |
| 30 | 义和镇 | 石笋村卫生室 | 兴业村5组 | 1208 | 2014 |
| 31 | 镇安镇 | 双龙村卫生室 | 辽叶村8组 | 1200 | 2014 |
| 32 | 镇安镇 | 塶砰村卫生室 | 永共村7组 | 1100 | 2014 |
| 33 | 镇安镇 | 花石村卫生室 | 白华村5组 | 620 | 2014 |
| 34 | 镇安镇 | 歇马村卫生室 | 歇马村2组 | 2700 | 2014 |
| 35 | 镇安镇 | 元宝村卫生室 | 歇马村12组 | 680 | 2014 |
| 36 | 镇安镇 | 南江村卫生室 | 丰太村2组 | 1200 | 2014 |
| 37 | 中和镇 | 双池村卫生室 | 中峰村2组 | 812 | 2014 |
| 38 | 中和镇 | 白乳村卫生室 | 中峰村5组 | 1230 | 2014 |
| 39 | 中和镇 | 千坵村卫生室 | 当阳村1组 | 1540 | 2014 |
| 40 | 中和镇 | 红岗村卫生室 | 当阳村11组 | 2235 | 2014 |
| 41 | 中和镇 | 八庙村卫生室 | 牌楼村1组 | 1125 | 2014 |
| 42 | 中和镇 | 山家村卫生室 | 牌楼村10组 | 1025 | 2014 |
| 43 | 中和镇 | 正川村卫生室 | 子坪村12组 | 1525 | 2014 |
| 44 | 中和镇 | 玉虹村卫生室 | 鹤林村9组 | 1028 | 2014 |
| 45 | 中和镇 | 白鹅村卫生室 | 鹤林村1组 | 1693 | 2014 |
| 46 | 竹溪镇 | 红砖村卫生室 | 石碗村3组 | 800 | 2014 |
| 47 | 竹溪镇 | 力庄村卫生室 | 石碗村7组 | 1200 | 2014 |
| 48 | 竹溪镇 | 长龙村卫生室 | 白云村5组 | 1300 | 2014 |
| 49 | 竹溪镇 | 天艮村卫生室 | 青吉村8组 | 1400 | 2014 |
| 50 | 竹溪镇 | 青龙村卫生室 | 三升村7组 | 1100 | 2014 |

附件2

自然村卫生室建设日常工作联络信息表

| 乡镇街道 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com