重庆市利用世行贷款统筹城乡发展与改革二期

——医院管理信息化项目监理（MIS10）

工作任务大纲（TOR）

重庆市卫生和计划生育委员会（以下简称“重庆市卫生计生委”）正在执行世界银行贷款“统筹城乡发展与改革二期——基层医院标准化卫生服务体系建设项目”。该项目的目标是改善重庆市主城核心区以外区县的城镇和农村居民享有优质医疗服务的可及性，提高医疗卫生服务效率，改善项目医院医疗服务质量。为此，重庆市卫生计生委希望聘请信息化建设项目监理单位，就卫生管理信息系统建设任务开展项目监理活动。

一、背景

（一）关于项目

重庆市利用世行贷款统筹城乡发展与改革二期——基层医院标准化卫生服务体系建设项目，2012年7月世界银行与国家财政部正式签订项目协议和贷款协议，11月8日，该项目正式启动。项目分为两个类别：类别一是医疗服务提供能力提升，由重庆市卫生计生委组织实施；类别二是区县医疗设施改善，由市世行项目办负责组织实施。

类别一包括以下项目活动：子项一是为医院改革做准备，为项目医院引入相关机制，并提供医院改革所需的工具和信息，包括建立标准或统一的成本核算系统等活动内容。子项二是培训，包括专科医生培训、医疗管理人员培训等活动内容。子项三是卫生管理信息系统，为本项目黔江中心医院、涪陵区人民医院、酉阳县人民医院、城口县人民医院、万州区妇幼保健院、巫山县中医院、垫江县中医院、潼南县妇幼保健院8家项目医院提供支持，包括硬件、软件、系统操作人员培训等。子项四是项目执行支持和督导，包括相关有关政策的制订、技术援助、培训、督导、监测和资金支持等。

类别二包括以下项目活动：子项一是项目区县医疗设施建设，支持8个项目医院医疗设施的新建、扩建。子项二是项目执行与能力建设，支持项目执行、监督与评估、能力建设等由市世行项目办实施的活动，提供项目执行日常行政和后勤管理所需费用等。

（二）关于本任务

本任务是该项目类别一项下活动之一的卫生管理信息系统建设，包括六个活动内容：医院信息化基础平台建设（MIS1）、成本核算系统+决策分析模块（MIS2）、临床路径管理系统（MIS3）、医疗行为监管系统（MIS9）、服务器及存储设备/网络设备及远程医疗设备（MIS4）、远程心电设备（MIS5）。

其中涉及医院信息化基础平台建设的项目医院有3家，分别是巫山县中医院、垫江县中医院、潼南县妇幼保健院；成本核算系统+决策分析模块有7家，除垫江县中医院外；临床路径管理系统有3家，分别是酉阳县人民医院、万州区妇幼保健院、潼南县妇幼保健院，其中酉阳县人民医院为临床路径功能扩展；医疗行为监管系统有7家，除垫江县中医院外；服务器及存储设备/网络设备有3家，分别是酉阳县人民医院、巫山县中医院、潼南县妇幼保健院；远程医疗设备有7家，除城口县人民医院外；远程心电设备8家。

重庆市卫生计生委希望聘请信息化项目监理单位，按照国家和重庆市的卫生信息化发展规划，提供专业监理服务，参与卫生管理信息系统建设，在8家项目医院的信息化建设活动过程中进行监理，提升医院的信息化管理水平，优化服务流程、改善医疗服务质量与效率。

信息化项目监理单位担负8家项目医院的工程项目资料、进度的检查与督导，负责对项目的质量把控和项目规范性实施的管理，最终至项目能够按照世界银行贷款“统筹城乡发展与改革二期——基层医院标准化卫生服务体系建设项目”要求通过验收。

二、工作目标、主要内容及特别要求

（一）目标

在项目实施周期内，按本项目要求和工作任务大纲从事项目监理工作，使卫生管理信息系统建设的六项活动内容按计划推进，活动进度和质量实现预期目标，实现项目活动过程评价指标及结果评价指标，确保完成卫生管理信息系统建设内容。

（二）范围

按照《信息化工程监理规范》GB/T 19668.1-2005 “第一部分总则”的相关要求开展信息化工程监理，主要涉及项目设计和项目实施的监理，以及项目整合协调：

1、项目设计监理：主要对项目三个咨询活动（MIS2、MIS3、MIS9）的执行过程进行监理，具体内容可参见《信息化工程监理规范》GB/T 19668.5-2007“第5分册—软件工程监理”。

2、项目实施监理：涉及两个方面，一方面是对项目的另三项活动（MIS1，MIS4， MIS5）的合同执行进行监理，另一方面是对（MIS2、MIS3、MIS9）的成果应用进行监理和协调，具体内容可参见《信息化工程监理规范》的第2~4分册：

(1) GB/T 19668.2-2007 “第2专项分册—通用布缆系统工程监理规范”;

(2) GB/T 19668.3-2007 “第3专项分册—电子设备机房系统工程监理规范”;

(3) GB/T 19668.4-2007 “第4专项分册—计算机网络系统工程监理规范”。

3、项目整合协调： 整个项目的6项活动过程的整合、统筹和协调工作。

（三） 特别要求

1、在现场工程开始前，确保项目履行相关义务；

2、检查工程项目对工艺要求和技术规范的遵守和履行情况，在覆盖前对设备和材料和/或工程进行检查或测试，认可或拒绝认可承包商的设施、设备和工艺；

3、在任何永久性工程即将覆盖或看不到之前审查工程计量，对隐蔽工程施工过程实施旁站监理，验收合格后方能进入下一道工序；

4、按照中国相关的工程安全规范和规定进行工程安全方面的监理；

5、对设备和材料实施全面的质量保障，包括检查、修复、试运转评估；性能认证和质保评估；

6、根据签署合同的相关规定，参考世行采购指南的要求，对变更进行评估并发出变更通知，确定未定价工程的价格，安排计日工作和/或对可选方案作决策；

7、工程计量，审核承包商的报表和签发中期支付证书，全部或部分工程的完工证书，监督承包商的投资进度和形象进度，包括查看承包商的账户、发票、索赔和其他结算单，以检查其是否出现计算错误并确保其遵守合同相关条款；

8、管理并审核工程进度，必要时下令否决或暂停工程和/或决定工程延期；

9、对设备的安装、性能测试和试运转进行监理，包括所有电器和机械系统；

10、负责解释和/或澄清合同文本中的不明确之处和/或不符之处，并按照合同规定和相关条款处理项目业主与承包商之间产生的争端；

11、对承包商的补偿事件进行核查、分析，并提出处理意见；

12、对所有主要施工现场召开的现场会议进行管理、记录并汇报，包括会议所达成的拟采取的措施及其落实情况；

13、设计并维护以电脑为基础的项目管理系统，生成相关报送项目业主和世行的报告；

14、准备工程监理和项目管理方面的报告、工程月进度报告、澄清和解释文件；

15、按照合同条款规定，履行由项目业主不定时以合理方式通过书面委任的其他职责。

三、交付成果、执行时间、合同及监督管理

（一）交付成果

1、签署的信息化项目监理合同正式文本；

2、第一次报告：活动MIS1、MIS4、MIS5的合同执行情况、设备参数适应性评估及最终设备验收情况报告；

3、第二次报告：活动MIS2、MIS3、MIS9的合同执行过程中间报告，如软件的流程、构架、数据等的设计情况；

4、第三次报告：活动MIS2、MIS3、MIS9的合同执行验收报告，即整个咨询合同实施过程的验收报告；

5、总结报告；对所有六项活动从设计、实施到验收的总结。

（二）报告要求

所有报告成果均应提供中英文本电子版和纸质件各两份，数据和表格需以Excel文档提供。

（三）执行时间

本项目执行时间为2015年4月1日至卫生信息化建设项目结束，监理团队应针对各项目医院开展的卫生信息化建设活动，在不同时间进行监理和验收工作。

● 信息化项目监理合同正式文本交付不迟于2015年4月15日；

● 本任务开始时间不迟于2015年4月20日；

● 第一次报告交付不迟于2015年5月30日；

● 第二次~三次报告时间预计为2015年11月31日；

● 最终报告交付时间预计为2016年4月30日。

（三）合同及监督管理

中标单位将获得一份总价包干合同。合同金额将在监理单位交付质量满意的成果之后分期支付，具体安排如下：

● 签署信息化项目监理合同之后支付10%；

● 收到第一次报告中包括第一批采购包MIS1、MIS4验收情况的可接受的报告之后支付10%；

● 收到第一次报告中包括第二批采购包MIS5验收情况的可接受的报告之后支付10%；

● 收到第二次的报告之后支付报告20%；

● 收到第三次的报告之后支付报告20%；

● 收到最终总报告之后支付30%。

（四）监督管理

重庆市卫生计生委对项目监理单位进行日常管理和考核。同时，该监理单位接受世行的监督。监理单位不得泄露涉及工作内容的信息。

四、拟聘资历及人员要求

对拟聘机构和人员资历应同时满足以下条件：

（一）机构资历

1、监理单位主营业务为信息系统工程监理（须提供近三年的审计报告复印件，要求近三年的信息系统工程监理及相关信息技术服务收入总额占营业收入总额的比例不低于90％，不包括智能楼宇以及通信工程）；

2、监理单位应具有工业和信息化部颁发的信息系统工程监理乙级或以上资质。

3、近五年以来承接单个总投资超过1亿以上的信息系统工程监理项目（不包括智能楼宇以及通信工程）。

（二）人员配置及资质要求

医院管理信息化项目监理人员配置和资质要求

| 职位 | 职责 | 估计人员数 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总监理工程师 | - 团队资源管理协调 - 项目技术总体指导 - 相关单位沟通协调 | 1人 累计 12人月 | (1) 具有工业和信息化部颁布的注册信息系统监理工程师； (2) 曾参与3个类似省级卫生信息建设项目工程监理工作经验; (3) 具有较好的沟通能力和报告能力。 |
| 2、软件系统监理工程师 | -活动MIS2、MIS3、MIS9的监理工作 | 2人 累计8人月 | (1) 具有国家部级单位培训合格颁发软件评测工程师或类似行业中级职称； (2) 曾参与1个类似省级卫生信息建设项目工程监理工作经验。 |
| 3、设备布线监理工程师 | -活动MIS1、MIS4、MIS5的监理工作 | 2人 累计6人月 | (1) 具有国家部级单位培训合格颁发的电子设备工程师或类似行业中级职称； (2) 曾参与1个类似省级卫生信息建设项目工程监理工作经验。 |
| 4、辅助监理工程师 | - 辅助软件系统监理工程师； - 辅助设备布线监理工程师。 | 2人 累计12人月 | (1) 具有国家部级单位培训合格颁发的工程师或类似行业初级职称；； (2) 曾参与1个类似省级卫生信息建设项目工程监理工作经验。 |
| 5、项目助理 | - 项目日常工作协调 | 1人 累计2人月 | (1) 曾参与1个类似省级卫生信息建设项目工程监理工作经验; |
| 总计 |  | 8人 累计40人月 |  |

注明：以上估计人月数仅供参考，咨询人可根据对项目的理解进行调整，但总人月数不能低于30个人月。

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

job.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com